A dolphin swimming in the water

Description automatically generated

Group name: REE

Trello board: <https://trello.com/b/Jdnn0RYF/delfinen>

Github repository: <https://github.com/EmilAzizi/delfinen3.git>

By

Andreas Ellegaard (Andreas-Ell)

Emil Azizi (EmilAzizi)

Mark Jessing (mark4802)

**Udvidet risikotabel for et it udviklingsprojekt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlighed | Løsningsforslag | Ansvarlighed |
| Ændringer i krav og omfang | 4 | 3 | 12 | God kommunikation mellem kunden. (Eventuelt flere møder) | Projektleder | Tilpasse kundens behov, såfremt de er realistiske | Projektleder |
| Manglende forståelse af kontingent strukturen | 2 | 3 | 6 | Møder med PO | Projektleder | Ændre kode formlen | Udvikler team |
| Uklare eller ufuldstændige krav fra formanden | 3 | 7 | 21 | Stil afklarende spørgsmål. Gentag kundens behov. | Projektleder | Løbende SCRUM-møder | Projektleder |
| fejlestimater | 1 | 10 | 10 | planning poker, kig på tidligere projekter (erfaring) | Projektleder | Overarbejde | Projektleder |

**Interessentanalyse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interessentgruppe | Rolle i projektet | Interesser og behov | Magt og indflydelse | Holdning og forventninger |
| Klubbens formand | Beslutningstager og kravstiller | Ønsker effektiv indmeldelses process og overblik over medlemstilslutning | Høj | Forventer en brugervenlig effektiv løsning |
| Klubbens kasserer | Kravstiller og bruger | Vil have en effektiv kontingent administration og overblik over økonomi | Middel | Ønsker en pålidelig og sikker betalingsproces |
| Trænerne | Brugere og kravstillere | Ønsker overblik over svømmeresultater og enkel adgang til svømmedata | Middel | Forventer en brugervenlig funktionel |
| Konkurrencesvømmerne | Brugere og kravstillere | Ønsker mulighed for at registrere resultater og overvåge deres præstationer | Lav | Ønsker en enkel og intuitiv løsning |
| Klubbens medlemmer | Brugere og feedback givere | Ønsker nem indmeldelse og information om klubaktiviteter og arrangementer. | Lav | Forventer en brugervenlig og informativ platform |
| IT-udviklingsteam | Udviklere og implementeringsansvarlige | Ønsker klare og fuldstændige krav fra interessenterne | Middel | Ønsker støtte og information fra interessenterne |

**Domæneanalyse**

**A diagram of a company

Description automatically generated**

**A diagram of a computer program

Description automatically generated with medium confidenceKlassediagram**